附件

课程提纲

（课程时长以实际上线为准）

- 基础设施与PPP投融资争端解决（2.5小时）

- 以PPP模式开展的项目招投标前签署的框架协议的效力认定。

- PPP社会资本方在中标前的资金投入属于投资款还是借款？

- PPP社会资本招选方式对于PPP合同和施工合同效力的影响。

- PPP项目中施工合同内容与招标文件不一致时的效力认定。

- PPP项目实际工程量与招标文件工程量存在偏差时，应如何认定政府方和社会资本方责任？

- PPP项目中实际施工人向社会资本方索赔工程款，如何界定政府方责任？

- PPP项目合同约定收费额与实际收费额不一致时责任由谁承担？

- 社会资本方未按协议约定期限提交履约保函，政府方是否有权解除合同？

- 政府方原因导致PPP合同提前终止时的补偿范围。

- PPP合同争议解决约定仲裁是否有效？

- 如何用好仲裁机制处理PPP项目纠纷（1.5小时）

- PPP项目仲裁案件的基本情况。

- PPP协议可仲裁性的认定。

- 仲裁协议主体的识别。

- 仲裁庭审理范围的确定。

- 用好PPP项目仲裁程序的实务要点：

1.如何拟定仲裁条款；

2.如何做好仲裁前准备；

3.如何高效推进仲裁程序。

- 基础设施投资项目合规法律风险控实务分享（1.5小时）

- 疫情影响下施工项目停工索赔争端解决（1.5小时）

- 疫情影响导致工期延误可以顺延工期吗？如何计算延误的工期天数？

- 因疫情导致增加的费用应该如何承担？

- 如何做好疫情索赔证据素材收集？何时提出最终的索赔报告？

- 项目履约受疫情影响，发包人恶意申请兑付履约保函，承包人如何应对？

- 发包人有破产风险时，承包人的应对。

- 发包人破产后，承包人的应对。

- 工程款债权在破产前后可能面临的主要风险。

- 案例分析-1：认定疫情为不可抗力，支持疫情期间停工可顺延工期。

- 案例分析-2：支持疫情停工期间施工单位人工费用。

- 建企债务重组的适用与实操（1.5小时）

- 工程造价难点与质量工期问题解决思路（0.5小时）

- 涉工程款纠纷的仲裁实务（2.5小时）

- 涉工程款仲裁案件争议类型。

- 涉工程款纠纷的典型争议问题：

1.无效合同的价款计算；

2.“背靠背”条款的理解；

3.工程计量方法的确定；

4.违约金与质保金。

- 涉工程款纠纷仲裁的前沿类型：

1.工程款债权融资；

2.以租代建。

- 如何有效做好仲裁案件准备：

1.重视证据管理；

2.明确仲裁主体和请求；

3.有效利用仲裁保全；

4.提高举证效能；

5.妥善运用鉴定。